Nazwa zadania

„Dostosowanie gabinetów” – dostosowanie istniejących gabinetów terapeutycznych oraz stworzenie gabinetu rehabilitacji wraz z gabinetem hydroterapii poprzez zaadoptowanie istniejących pomieszczeń gospodarczych przedszkola, dostosowanie rozdzielni posiłków i dostosowanie podłoża w 2 salach dydaktycznych

Koszt realizacji zadania (całkowity)

- 342,06 zł

Kwota środków PFRON przyznana przez Województwo Opolskie

- 000,00 zł

Opis zadania

Celem projektu było kompleksowe dostosowanie trzech kluczowych stref placówki: strefy kuchennej (rozdzielni posiłków), pomieszczenia higieniczno-sanitarnego oraz gabinetów wraz z infrastrukturą techniczną (instalacją elektryczną i kanalizacyjną). Wszystkie działania miały na celu zapewnienie bezpiecznego, funkcjonalnego i w pełni dostępnego środowiska dla dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz dla personelu.

Prace obejmowały:

- Strefa kuchenna: demontaż starej, uszkodzonej okładziny ściennej 
i podłogowej (płytki), likwidacja ostrych krawędzi, montaż nowych, antypoślizgowych i bezpiecznych powierzchni. Zainstalowano nowe umywalki na odpowiedniej wysokości oraz sprzęt do podgrzewania posiłków, co ułatwiło organizację diety dzieci ze specjalnymi potrzebami (np. cukrzyca). Celem było wspieranie samodzielności dzieci oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć z zakresu samoobsługi.

- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne: wyburzenie ścianki działowej, usunięcie starych, popękanych płytek i montaż nowych, antypoślizgowych materiałów. Zamontowano toaletę, umywalkę i poręcze na odpowiedniej wysokości, a także funkcjonalne drzwi. Kluczowym elementem było stworzenie przestrzeni do przewijania i nauki korzystania z toalety 
w godnych warunkach, z poszanowaniem intymności i bezpieczeństwa.

- Infrastruktura techniczna (gabinetów i w/w stref): wymiana przestarzałej 
i nieszczelnej instalacji kanalizacyjnej oraz elektrycznej. Rury zostały wymienione, uszczelnione i zabudowane, co wyeliminowało hałas 
i nieprzyjemne zapachy. Kable elektryczne zostały zabezpieczone, 
a włączniki i gniazda umieszczono na odpowiedniej, bezpiecznej wysokości, dostosowanej do potrzeb dzieci i personelu.

Termin realizacji zadania

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem, w terminie od 1 maja 2025 r. do 12 września 2025 r., co świadczy o efektywnym zarządzaniu projektem. Nowe, dostosowane przestrzenie są w pełni funkcjonalne i służą już wszystkim beneficjentom, realizując zakładane cele rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Ocena efektów dofinansowania

Dofinansowanie w znaczący sposób przyczyniło się do poprawy standardów placówki, przynosząc szereg pozytywnych efektów, zarówno dla podopiecznych, jak i dla personelu.

- Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności: Wyeliminowanie zagrożeń (popękane płytki, ostre krawędzie, zwisające kable, ryzyko poślizgnięcia się) znacząco zwiększyło bezpieczeństwo dzieci i pracowników. Nowe, antypoślizgowe podłoża i zabudowane instalacje zredukowały ryzyko wypadków. Dostosowanie wysokości umywalek, poręczy i włączników zwiększyło dostępność pomieszczeń dla osób z ograniczoną mobilnością.

- Wspieranie samodzielności i edukacji włączającej: Dostosowanie strefy kuchennej umożliwiło prowadzenie zajęć z zakresu samoobsługi (tzw. "szwedzki stół"), co bezpośrednio wpłynęło na wzrost poczucia sprawczości i samodzielności dzieci. Usprawnione pomieszczenie higieniczno-sanitarne stało się efektywną przestrzenią do nauki higieny i korzystania z toalety, co jest kluczowe dla rozwoju dzieci.

- Poprawa komfortu i jakości terapii: Wyciszenie pomieszczeń poprzez zabudowanie rur kanalizacyjnych oraz modernizacja instalacji elektrycznej stworzyły bardziej sprzyjające warunki do terapii i nauki, zwłaszcza dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi. Nowoczesna infrastruktura ułatwiła pracę specjalistom, pozwalając na efektywniejsze prowadzenie zajęć.

- Wsparcie rehabilitacji zawodowej: Dostosowanie pomieszczeń (m.in. na odpowiedniej wysokości umywalki i bezpieczne podłoże) znacząco ułatwiło wykonywanie obowiązków przez personel z orzeczeniem o niepełnosprawności, wspierając tym samym proces ich rehabilitacji zawodowej.

- Realizacja idei inkluzywności: Realizacja projektu jest wyrazem dbałości o równe szanse, godność i pełne uczestnictwo wszystkich osób w życiu placówki. Inwestycja ta stanowi kluczowy krok w kierunku tworzenia przestrzeni, która jest w pełni dostępna i przyjazna każdemu dziecku.

Realizacja zadania „Dostosowanie gabinetów” to inwestycja, która wykracza poza zwykłą modernizację, skupiając się na stworzeniu inkluzywnego i terapeutycznego środowiska dla dzieci w wieku przeszkolnym. Projekt ten przyczynił się do znaczącej poprawy warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej, z korzyścią zarówno dla podopiecznych przedszkola, jak i dla osób dorosłych z niepełnosprawnością.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy warunków pracy:

Dostosowanie „rozdzielni posiłków” miało podwójne znaczenie. Po pierwsze, stworzyło warunki do przygotowywania posiłków dostosowanych do indywidualnych potrzeb dietetycznych dzieci z niepełnosprawnościami, co jest kluczowe dla ich zdrowia i rozwoju. Po drugie, modernizacja tego pomieszczenia ma charakter rehabilitacji zawodowej. Usprawnienie przestrzeni pracy, wyposażenie jej w odpowiedni sprzęt, znacznie podniosło komfort i efektywność pracy osób zatrudnionych na tym stanowisku. Zorganizowanie odpowiedniego, dostosowanego miejsca pracy jest istotnym elementem wsparcia osób niepełnosprawnych w wykonywaniu ich obowiązków zawodowych, co przyczynia się do ich aktywizacji i samodzielności.

Podsumowując, dofinansowanie zostało wykorzystane w sposób optymalny, przynosząc wymierne i trwałe efekty w postaci poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności 
i dostępności placówki. Efekty te są zgodne z założeniami projektu i przyczyniają się do realizacji misji edukacji włączającej.