### „Sensoryczny plac zabaw”

W ramach projektu w pierwszym etapie rozpoczęto okres promocyjny i przygotowawczy. Założono grupę projektową, która wspólnie czuwała nad prawidłowością i terminową realizacją projektu t. Do grupy należał dyrektor placówki, dyrektor instytucji nadzorującej, pracownik

techniczny, inżynier budowlany oraz główna księgowa. Przygotowano specyfikację istotnych warunków do zamówienia, ogłoszono przetarg. Ponadto dyrektor w porozumieniu z PFRON Opole dokonał aneksu umowy w/w projektu. Następnie podpisano umowy z wykonawcami i dostawcami sprzętu.

Drugi etap tj. od VII.2024 - XI.2024 to czas realizacji zamówienia - montaż wszystkich urządzeń na placu zabaw, renowacja i wykonanie chodników

Oraz podjazdów.

Ostatni trzeci etap tj. XII.2024 - VIII.2025r. to przygotowanie dokumentacji technicznej, odbiór zleconych działań oraz kompletowanie dokumentów

finansowych w celu złożenia rozliczenia i sprawozdania merytorycznego. Zainstalowano także tablice informacyjne o finansowaniu zadania przez PFRON. We IX 2025r. w formie podsumowania projektu dokonano oficjalnego otwarcia placu zabaw dla całej lokalnej

społeczności i ich gości przy okazji organizacji gminnej inauguracji roku szkolnego. Taka forma zakończenia jest jedną z najatrakcyjniejszych metod promocji

projektu, podsumowania działań oraz oddania dostępnej przestrzeni placu zabaw wszystkim zainteresowanym beneficjentom.

Plan działania uwzględniał uniwersalne projektowanie w tym racjonalne usprawnianie infrastruktury pożytku publicznego tj. integracyjnego przedszkola

Dzięki realizacji projektu "Sensoryczny plac zabaw" został stworzony pierwszy w powiecie kluczborskim integracyjny i ogólnodostępny, edukacyjno-sensoryczny plac zabaw przy integracyjnym przedszkolu, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością w każdym wieku. Zamieszczone nowe elementy małej architektury, wymiana nawierzchni oraz nowe zabawki sprawiły, iż powstała przestrzeń zewnętrzna dostosowana jest do potrzeb i możliwości psycho-fizycznych osób o specjalnych potrzebach w szczególności osób z niepełnosprawnością wzroku, ruchu, słuchu oraz przetwarzania sensorycznego i zaburzeniami neurotypowymi (osób z zespołem Aspergera w tym Autystycznych). Projekt przyczynił się więc do zniwelowania braku:

-huśtawek i trampoliny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;

-sprzętów stymulujących układ przedsionkowy i proprioceptywny skierowany głównie do dzieci z afazją motoryczną;

-zestawów wodnych stymulujących zmysł dotyku dla osób autystycznych;

-zestawów dźwiękowych stymulujących układ słuchowy oraz przez wibrację dotykową osoby z niepełnosprawnością słuchu;

-zestawów plansz edukacyjnych w tym dotykowych dla osób z niepełnosprawnością wzroku;

Różnorodny sprzętów stymulujące układ przedsionkowy i proprioceptywny, który ma bazalne znaczenie w rozwoju podstawowych funkcji motorycznych człowieka zwiększył możliwość rozwoju dzieci i młodzieży gminy Kluczbork. Zostało stworzone miejsce integrujące społeczeństwo w tym osoby z niepełnosprawnością i starsze, pozbawione barier architektonicznych i komunikacyjnych, dostępne całodobowo, ale nadzorowane.

Zainstalowany sprzęt umożliwił także edukację środowiska lokalnego oraz integrację z osobami zagrożonymi wykluczeniem przez posiadaną niepełnosprawność.

Podjazdy, elementy małej architektury tj. ławek i koszy na śmieci oraz wyrównane ciągi komunikacyjne sprawiły, że plac stał się bezpieczną, bez barier strefą do integracji społecznej w tym także rodziców i dziadków przebywających ze swoimi pociechami.

Z zakresu barier architektonicznych oraz komunikacyjnych, w wyniku realizacji projektu zostały zniwelowane wszystkie wskazane w projekcie.

- Całkowite koszty projektu: 322 500,00 zł

- Koszty realizacji projektu w okresie sprawozdawczym: 322 500,00 zł

  - w tym wydatki kwalifikowalne: 309 650,00 zł

  - w tym wydatki niekwalifikowalne: 12 850,00 zł

- Kwota dofinansowania przekazana przez PFRON: 247 720,00 zł